□ 일반현황

| 기업명 | 주식회사 킷에이아이 | 개업연월일 | 25.04.02 |
| --- | --- | --- | --- |
| 사업자 구분 (모집마감일 기준) | 개인사업자 □ / 법인사업자 ■ | 대표자 유형 (모집마감일 기준) | 단독대표 ■ / 공동 □ / 각자대표 □ |
| 사업자등록번호 (법인등록번호) | 332-81-03825 | 사업자 소재지 (본사(점)) | 서울특별시 서초구 서초대로29길 22-18, 4층 |

| 창업아이템명 |  |  | LLM 기반 AI 에이전트가 적용된 업무 자동화 기능의 중소기업 AX 전환 솔루션 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 산출물 (협약기간 내 목표) |  |  | 업종 특화 AI 에이전트 2종, 운영 대시보드(웹 1개), 수요기업 실증 1건 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AI 인재 채용 계획 |  |  | 정규직 |  |  |  |  |  |  |  |  | 정규직 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 채용인원(명) |  |  | 2(명) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2(명) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 지원 분야(택 1) |  |  | □ |  | 제조 |  |  | ■ | 지식서비스 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 전문기술분야(택 1) |  |  | □ |  | 기계·소재 |  |  | □ | 전기·전자 |  |  |  |  |  |  | ■ |  | 정보·통신 |  |  |  |
|  |  |  | □ |  | 화공·섬유 |  |  | □ | 바이오·의료·생명 |  |  |  |  |  |  | □ |  | 에너지·자원 |  |  |  |
|  |  |  | □ |  | 공예·디자인 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 총 사업비 구성 계획 |  |  | 정부지원사업비(A) |  |  |  |  |  |  | 자기부담사업비(B) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 총 사업비 (C=A+B) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 현금 |  |  |  |  | 현물 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 140백만원 |  |  |  |  |  |  | 20백만원 |  |  |  |  | 40백만원 |  |  |  |  | 200백만원 |  |
| 지방우대 지역 해당여부 |  |  | □ | 특별지원 지역 |  |  | □ | 우대지원 지역 |  |  | □ |  |  | 일반지역 |  |  | ■ |  | 지방우대 비해당지역 |  |  |
| 팀 구성 현황(대표자 본인 제외) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 순번 | 직위 | 담당 업무 |  |  |  | 보유 역량(경력 및 학력 등) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 구성 상태 |
| 1 | 대표이사 | 사업기획·영업·AI 에이전트 운영 총괄 |  |  |  | 세종대 대학원 컴퓨터공학 석사. 카이앤컴퍼니 대표 10년+, Sellkitt 설계·납품·운영 완료 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 완료 |
| 2 | CTO / CIO | S/W 개발 총괄·LLM 시스템 설계 |  |  |  | 경민대 컴퓨터소프트웨어과 강사 재직(AI활용제작 강의중). Claude·Codex LLM 실운영 2년+, 셀킷 AI 아키텍처 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 완료 |
| AI 인재 채용 계획 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 순번 | 채용유형 | 채용기간 |  |  |  | 근로시간(1주일 기준) |  |  |  |  |  |  | 담당 업무 |  |  |  |  |  |  |  | 채용시기 |
| 1 | 정규직 | - |  |  |  | 40시간 |  |  |  |  |  |  | LLM 커스터마이징·에이전트 개발 |  |  |  |  |  |  |  | ‘26.10월 |
| 2 | 정규직 | - |  |  |  | 40시간 |  |  |  |  |  |  | AX 솔루션 구축·연동·실증 |  |  |  |  |  |  |  | ‘26.10월 |

□ 창업 아이템 개요(요약)

| 명 칭 | kitt AX Agent. | 범 주 | 인공지능프로그램 / B2B SaaS. |
| --- | --- | --- | --- |
| 아이템 개요 | 중소기업의 반복 업무(주문·문서·정산·CS)를 LLM 기반 AI 에이전트로 자동화하는 업종 특화 솔루션. 키워드/데이터 입력 → AI가 분류·생성·처리 → 정형 산출물 제공.. |
| 문제 인식 (Problem) | 중소기업 770만개사 중 AI 도입률 한 자릿수. 반복 업무로 담당자 하루 2~4시간 소모. 시중 챗봇·RPA는 업종 특화 미흡 → 현장 적용도 낮음.. |
| 실현 가능성 (Solution) | ★Sellkitt(sell.kitt.ai.kr) 계약·납품·운영 완료 B2B 유통 발주·재고·정산 자동화. 주문처리 90% 단축 실측. ai-agent(6개사 월 60h 절감) 포함 5개 파이프라인 실운영. AI 인재 채용 후 검증된 파이프라인 업종별 즉시 확장. 산출물: 에이전트 2종 + 실증 1건 + 운영 대시보드.. |
| 성장전략 (Scale-up) | [경쟁사 분석] ①발주모아: 발주·정산 특화(463개사), 규칙 기반 ML — 단일 프로세스, LLM 미탑재, 비정형 업무 처리 불가. ②사방넷: 쇼핑몰 OMS(7,000개사), FAQ 챗봇 — 맥락 이해 불가, 20년 구형 플랫폼, 이커머스 외 적용 한계. [kitt 차별점] 업종 무관 전사 자동화 + Claude/Gemini LLM 에이전트 → 정형·비정형 업무 모두 처리. Sellkitt 실운영(B2B 발주·재고·정산 90% 단축) 레퍼런스 보유 → 수요기업 즉시 실증 착수. [수익 모델] AX 진단 → PoC 패키지(300~700만원) → 업종별 구축(1,000만원+) → SaaS 구독(MRR) → AI바우처 연계 대형계약. [로드맵] '26.10 AI 인재 채용·에이전트 2종 개발·실증 / '27 SaaS 론칭·시드 투자(목표 MAR 500만원).. |
| 팀 구성 (Team) | 대표 유승범(세종대 대학원 컴퓨터공학 석사): Sellkitt B2B 유통 플랫폼 직접 설계·납품·운영 완료. 카이앤컴퍼니 대표 10년+(Meta 광고 100개사+ 운영). AI 전략 컨설팅·소프트웨어 구축·리터러시 교육 총괄. CTO 김상훈(경민대 컴퓨터소프트웨어과, 현장실습 지도 강사 재직): Claude·Gemini LLM 실운영 2년+, newsletter-agent 7단계 파이프라인·셀킷 AI 아키텍처 설계. 2인 팀 실제 고객사 계약·납품 완료한 실행력 보유. AI 인재 2명 신규 정규직 채용 예정('26.10월).. |
| AI 인재 활용 계획 (AI) | ①AI 도입 필요성: 업종별 LLM 맞춤 튜닝·파이프라인 설계에 고숙련 AI 엔지니어 필수. 임원 2명 실무 겸업 중 → 전담 AI 인력 부재가 확장 병목. ②채용 계획: 선정 60일 내 정규직 2명(AI 엔지니어·AI 활용 개발자). 이어드림스쿨/K-디지털트레이닝 수료생. ③성장 전략: AI 인재 투입 → 에이전트 2종 개발 → 수요기업 실증 1건 → SaaS 전환.. |

1. 문제 인식 (Problem)_창업 아이템의 필요성

※ 개발하고자 하는 창업 아이템의 국내·외 시장 현황 및 문제점 등의 제시 문제 해결을 위한 창업 아이템의 개발 필요성 등 기재_개발 아이템 소개

국내 중소기업 770만 개사 중 AI 도입률 한 자릿수(중기부, 2025). 반복 업무(주문·문서·정산·CS)로 담당자 하루 2~4시간 소모. 3대 진입장벽: ①전담 AI 인력 부재 ②AI 검증·도입 역량 없음 ③시중 챗봇·RPA의 업종 특화 미흡. 킷에이아이는 B2B 유통 현장(셀킷 실증)에서 이 문제를 직접 경험·해결한 팀이다.

kitt AX Agent: 업종별 AI 에이전트(물류·유통/문서자동화/CS) + 운영 대시보드. LLM(Claude/Gemini)+RAG+자동화 파이프라인. ★핵심 실증 — Sellkitt(sell.kitt.ai.kr): B2B 도매·유통 발주·재고·정산 자동화 플랫폼. 실제 셀레 관리사이트로 계약·납품 완료, 운영 중. 주문처리 90% 단축, 월 운영비 절감 실측. ai-agent(6개사 월 60시간 절감), newsletter-agent(7단계 자동생성) 포함 5개 파이프라인 실운영. 최종 산출물: 에이전트 2종 + 실증 1건 + 운영 대시보드.

[경쟁사 분석]

①발주모아(위드소프트, 2016): 발주·정산 특화 SaaS, 463개사, 규칙 기반 ML — LLM 미탑재, 단일 프로세스 한계.

②사방넷(다우기술, 2018 합병): 쇼핑몰 OMS·7,000개사, FAQ 챗봇 — 맥락 이해 불가, 이커머스 외 업종 적용 불가.

[kitt AX Agent 차별점] 업종 무관 전사 LLM 에이전트(Claude/Gemini) — 정형·비정형 업무 모두 자동화. Sellkitt 실운영 레퍼런스(주문처리 90% 단축) 보유 → 경쟁사 대비 AI 수준·자동화 범위 모두 우위.

[수익 모델] AX 진단 → PoC(300~700만원) → 업종별 구축(1,000만원+) → SaaS(MRR) → AI바우처 대형계약.

[로드맵] '26.10 채용·개발·실증 / '27 SaaS 론칭·시드 투자. 사회적 가치: 중소기업 AX 확산 + AI 전문인력 2명 일자리 창출.

2. 실현 가능성 (Solution)_창업 아이템의 개발 계획

※ 아이디어를 제품·서비스로 개발 또는 구체화하고자 하는 계획(사업기간 내 일정 등) 
개발 창업 아이템의 기능·성능의 차별성 및 경쟁력 확보 전략
정부지원사업비 및 자기부담사업비의 집행 계획 기재

대표 유승범(세종대 대학원 컴퓨터공학 석사):

AI 에이전트 솔루션 설계·개발·운영 총괄. Sellkitt(B2B 유통 자동화) 직접 설계·납품·운영 완료(계약기업 운영 중).

ai-agent(광고 클라이언트 6개사 월 60시간 절감) 구축·운영. B2B 납품 전주기(계약→구축→운영) 3건 완료. 카이앤컴퍼니 대표 10년+(Meta 광고 전문, 100개사+ 운영, AI 자동 리포팅 구축).

CTO 김상훈(경민대 컴퓨터소프트웨어과 겸임교수, 현장실습 지도 강사 재직):

Claude·Gemini LLM 실운영 2년+. newsletter-agent 7단계 자동생성·셀킷 AI 아키텍처 설계.

기존 고객사(유통·병원·학원) 실증 완료, AI바우처 수요기업 매칭 경험.

NHN커머스 7년 강의·쇼핑몰 창업 컨설팅. 임팩트124 본부장(마케팅·브랜드·커머스 총괄).

< 사업추진 일정(협약기간 내) >

| 구분 | 추진 내용 | 추진 기간 | 세부 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AI 인재 채용 | '26.10 ~ '26.10 | 정부 AI 양성과정(이어드림스쿨·K-디지털트레이닝) 수료생 2명 정규직 채용. 근로계약서·4대보험 가입증명서 제출. |
| 2 | AI 에이전트 1차 개발 | '26.10 ~ '26.11 | 업종별(물류·문서자동화) AI 에이전트 모듈 설계·개발. LLM 프롬프트·RAG 파이프라인 구축. |
| 3 | 수요기업 실증 및 운영 대시보드 개발 | '26.11 ~ '26.12 | 기존 고객사 1건 실증 운영. 운영 대시보드(웹) 배포. 처리시간 90% 단축 목표. |
| 4 | AI 에이전트 2종 완성 및 중간평가 | '26.12 | 에이전트 2종 완성·배포. 중간평가 산출물(수행내역서) 제출. |
| 5 | 고도화 및 SaaS 전환 준비 | '27.1 ~ '27.4 | 피드백 기반 에이전트 고도화. 멀티테넌트 SaaS 구조 전환. 최종 결과물 완성·제출. |

< 사업비 집행 계획 >

| 비 목 | 집행 계획 | 총사업비(원) (ⓐ+ⓑ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 정부지원사업비 (ⓐ) | 자기부담사업비(ⓑ) |  | 합계 (ⓐ+ⓑ) |
|  |  |  | 현금 | 현물 |  |
| 인건비 | ▪ AI 엔지니어 1명 × 7개월 × 월 4,285천원 | 30,000,000 |  |  | 30,000,000 |
|  | ▪ AI 활용 개발자 1명 × 7개월 × 월 4,285천원 | 30,000,000 |  |  | 30,000,000 |
| 외주용역비 | ▪ AI 에이전트 고도화·UI 외주 용역 | 35,000,000 |  |  | 35,000,000 |
| 클라우드·API | ▪ LLM API(Claude/Gemini) 월 2,500천원 × 10개월 + 클라우드 인프라 | 25,000,000 |  |  | 25,000,000 |
| 지재권·시제품 |  | ▪ 특허·상표 출원, 실증 비용 / 마케팅·홍보 포함 | 20,000,000 |  |  |

3. 성장전략 (Scale-up)_사업화 추진 전략

※ 경쟁제품·경쟁사 분석, 창업 아이템의 목표 시장 진입 전략 등 기재

창업 아이템의 비즈니스 모델(수익화 모델), 사업 확장을 위한 투자유치(자금확보) 전략
사업 전체 로드맵(일정)과 중장기적 사회적 가치 도입계획

- 환경 : 폐기물 배출 감소, 재활용 확대, 친환경 원료 개발, 에너지 절감 등 환경보호 노력

- 사회 : 지역사회 교류, 사회 환원, 인권, 평등, 다양성 존중 등 사회적 책임경영 노력

- 지배구조 : 윤리경영, 상호 존중 조직문화 구축, 근로 환경 개선 등의 투명 경영 노력

< 사업추진 일정(전체 사업단계) >

| 구분 | 추진 내용 | 추진 기간 | 세부 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 시제품 설계 및 AI 인재 채용 | '26.10 | AI 인재 2명 정규직 채용. kitt AX Agent 업종별 설계 착수. |
| 2 | AI 에이전트 1차 개발 | '26.10~'26.11 | 물류·문서자동화 에이전트 1차 개발. LLM·RAG 파이프라인 구축. |
| 3 | 수요기업 실증 및 대시보드 | '26.11~'26.12 | 기존 고객사 1건 실증. 운영 대시보드 배포. 중간평가 제출. |
| 4 | SaaS 전환 및 고도화 | '27.1~'27.3 | 멀티테넌트 SaaS 구조 전환. 추가 업종 에이전트 확장. |
| 5 | 정식 출시 및 투자유치 | '27.4~ | SaaS 정식 론칭. 시드 투자 IR. AI바우처 수요기업 확장. |

4. 팀 구성 (Team)_대표자 및 팀원 구성 계획

※ 대표자 보유 역량(경영 능력, 경력·학력, 기술력, 노하우, 인적 네트워크 등) 기재

- 역량 : 창업 아이템을 개발 또는 구체화할 수 있는 능력

- 유사 경험, 정부 지원사업 수행 이력, 관련 교육 이수 현황, 관련 수상 실적 등 포함

※ 팀에서 보유 또는 보유할 예정인 장비·시설, 직원 역량(경력·학력, 기술력, 노하우 등) 기재

※ 협약기간 내 채용 예정인 인력에 대해서 기재

※ 제품·서비스 개발 및 구체화 등과 관련하여 협력(또는 예정)인 파트너, 협력 기관(기업) 등 역량과 주요 협업(협력)내용 등 기재

< 팀 구성(안) >

| 구분 | 직위 | 담당 업무 | 보유 역량(경력 및 학력 등) | 구성 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 대표이사 | 사업기획·영업·AI 에이전트 운영 총괄 | 세종대학교 대학원 컴퓨터공학 석사. 카이앤컴퍼니 대표 10년+(Meta 광고 전문, 100개사+ 운영). AI 전략 컨설팅·소프트웨어 구축·리터러시 교육 총괄. Sellkitt B2B 유통 플랫폼 직접 설계·납품·운영 완료. | 완료 |
| 2 | CTO / CIO | S/W 개발 총괄·LLM 시스템 설계 | 경민대학교 컴퓨터소프트웨어과(현장실습 지도 강사 재직). Claude·Gemini LLM 실운영 2년+. Sellkitt AI 아키텍처 설계, newsletter-agent 7단계 자동생성 파이프라인 구축. ai-agent 6개사 운영, B2B 납품 3건 완료. | 완료 |
| 3 | AI 인재 | LLM 커스터마이징/AX 솔루션 구축 | 채용 예정(정규직 2명, '26.10월) | 예정('26.10) |

< 협력 기관 현황 및 협업 방안 >

| 구분 | 파트너명 | 보유 역량 | 협업 방안 | 협력 시기 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 기존 물류·병원·학원 고객사 | AI 에이전트 실증 협력 | 수요기업 실증 1건 협력, 현장 피드백 제공 | '26.10~'26.12 |

5. AI 인재 활용 계획(AI)   * 2페이지 내 작성

※ AI 도입의 필요성 ➝ 왜 전문인력이 필요한가(기술적 근거)

※ AI 인재 채용 계획 ➝ 채용시기, 채용기간, 주요업무, 채용인원 등 세부적으로 작성)

※ AI 인재 활용 관련 세부적인 계획 ➝ 예시 : (AX 전환) 마케팅 자동화, 제조 공정 개선, (AI 제품개발)

AI 인재 활용 제품 개발 계획 등을 구체적으로 작성

※ 실제 업무 투입 목표성과(결과물, 수행내역서 등)

AI 도입 필요성: kitt AX Agent는 업종별 LLM 프롬프트·RAG·파이프라인 맞춤 설계·튜닝 필요 → 고숙련 AI 엔지니어 필수. 현재 임원 2명 실무 겸업 중 → 전담 AI 인력 부재가 사업 확장 병목. 정부 AI 양성과정(이어드림스쿨·K-디지털트레이닝·폴리텍 하이테크) 수료생은 실무 역량 검증 → 즉시 투입 가능.

< AI 인재 채용 계획(안)>

| 구분 | 채용유형 | 담당 업무 | 근로시간(1주일 기준) | 담당 업무 | 구성 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 정규직 | 1년 이상 | 40시간 | LLM 커스터마이징·AI 에이전트 개발·SellKitt 고도화 | 예정('26.10) |
| 2 | 정규직 | 1년 이상 | 40시간 | AX 솔루션 구축·고객사 연동·실증 데이터 분석 | 예정('26.10) |
| … |  |  |  |  |  |

선정 60일 내 2명 정규직 채용. ① AI 엔지니어: LLM 커스터마이징·RAG·업종 에이전트 개발 → 에이전트 2종, 정확도 90%↑. ② AI 활용 개발자: 수요기업 온보딩·API연동·실증 운영 → 처리시간 90%↓. 증빙: 4대보험 가입증명서+근로계약서.

협약기간 세부 추진계획: '26.10월 AI 인재 2명 채용(4대보험·근로계약 완료) / '26.10~11월 에이전트 1차 개발·수요기업 온보딩 / '26.11~12월 에이전트 2종 완성·실증 1건 완료·대시보드 배포 / '27.1~3월 피드백 고도화·SaaS 전환 준비. 최종 성과: 에이전트 2종+실증 1건+대시보드+수행내역서 증빙.

| 구 분 | 추진기간 | 세부내용 |
| --- | --- | --- |
| AI 인재 채용 | '26.10 | 이어드림스쿨·K-디지털트레이닝 수료생 2명 정규직 채용. 근로계약서·4대보험 가입증명서 제출 완료. |
| AI 에이전트 개발 착수 | '26.10~'26.11 | 업종별(물류·문서자동화) LLM 프롬프트·RAG 파이프라인 설계. AI 에이전트 1차 모듈 개발. |
| 1단계 산출물 완성 (중간평가) | '26.12 | AI 에이전트 2종 + 수요기업 실증 1건 + 운영 대시보드. 수행내역서 제출. 처리시간 90% 단축 달성. |
| 피드백 고도화 | '27.1~'27.2 | 실증 결과 기반 에이전트 정확도·안정성 고도화. 멀티테넌트 SaaS 구조 전환 착수. |
| SaaS 전환 및 추가 업종 확장 | '27.2~'27.3 | 병원·학원 업종 AI 에이전트 추가 개발. SaaS 구독 모델 구축. |
| 시드 투자 IR 준비 | '27.3 | 투자유치 자료(IR 덱) 작성. AI바우처 수요기업 2건 추가 확보. |
| 최종 결과물 완성 | '27.4 | 최종 산출물(에이전트 2종+실증+대시보드) 납품. 최종보고서 제출. |